UDVIKLING OG ANVENDELSE

1. FASE : Før projektstart

•	Ændring til markedsstyring og målstyring

•	Demokratiske ledelsesformer

•	Konflikt mellem ledelse og personaleorganisa-tioner

•	Modstand mod præstationsregisterering

•	ØKO-projektet opgives

•	I 77-overenskomsten aftales dels en række demokratiske tiltag, og dels en underlægning sig af eksterne betingelser

•	“Styring” er lig et konkret edb-system

Start 1975

2. FASE: Udviklingsprocessen

Udgangssituation

•	Total budget-og regnskabssystem suppleres med lokale styringssystemer

•	Projektorganisation nedsættes

•	SCR-systemet som løftestang

Processen

•	Formandens dominans

•	Få med indflydelse (ekspertstrategi)

•	Ingen kan overskue løsningerne

•	Ingen har tid nok til at involvere sig grundigt i 	processen

•	Bevidst udvalgte deltagere

•	Personaleorganisationerne afventende og passive

•	Indkapslet proces, der vanskeliggør indkøringen

Periode 1977- 80

3. FASE: Indkøringsprocessen

Udgangssituation:

•	Detaljeret registreringssystem

•	Primært beløbsregistrering

•	Vælges at lade lokale instruktører formidle det nye system

Processen:

•	Overfladisk uddannelse uden forudgående orientering

•	Fejl i instruktionen vedr. registrering af data

•	Mange fejl forhindrer, at rapporterne bliver færdige til tiden

•	Store frustrationer og ligegyldighed

Varighed ca. 1 år.

4. FASE: Anvendelsesprocessen

Udgangssituationen

•	De tekniske rutiner på plads, men den faktiske anvendelse er langt fra etableret

•	Systemet anvendes til at varetage nedskæringer og øget kontrol i form af præstationsbudgettering

•	Politisk spil omkring B/R- systemet

Processen

•	Ingen analytisk anvendelse af information

•	Fx. ingen sammenligning af regnskabstal med præstationsoplysninger

•	B/R-systemet viser ikke ny information, og    skuffesystemer oprettes istedet lokalt

•	Ledelsen interesserer sig kun for redegørelser vedr. negative afvigelser

•	Systemet anvendes i modstrid med 77-overens-komsten, mht. MBO

OPSUMMERING AF POINTER:

•	Gennem positiv deltagelse i budgetprocedurerne sikrer man sig medlemskab af de "gode viljers klub"

•	Eksterne pres, som forhindrede en sund mobilisering af interne styringskræfter

•	Tekniske og edb-mæssige problemer havde overvægt

•	Systemet et symbol på ledelsens magt og autoritet

•	Ingen fokus på informationsanvendelse og styringsrolleudvikling

•	Orientering mod bevillingsoverholdelse og ressourceallokering

•	Ingen reel styring

•	Varetager kun topledelsens behov for ekstern legitimitet

•	Processen udsættes for magtspil, hvor inter-essenterne søger indflydelse på ressource-allokeringen

•	Lang tid at akceptere selv små ændringer

Overordnet pointe

Forklaringen på, at systemer af denne karaktér for aktørerne selv giver mening, er - på et ikke bevidst niveau - at det varetager en række andre ikke direkte tilsigtede anvendelsesdimensioner:

- Kan signalere, at man er rationel og har kontrol over det.

- Kan symbolisere hierarki og at ledelsen leder

- Producerer virkelighedsforklaringer

- Og måske ligefrem virkelighedsbortforklaringer

Grundlaget for talen om økonomistyringens kulturelle elementer med stammedanslignende ritualer i økonomistyringen er hermed lagt.